阳东区征地拆迁工作实施细则（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为提高依法征地工作效率，规范征地行为，加强征地拆迁和资金管理，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等有关法律法规，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本细则适用于全区征地拆迁和资金管理；本细则所称征地拆迁资金是指征地拆迁的土地补偿费、青苗补偿费、附着物补偿费（含建构筑物补偿费）、迁坟补助费、房屋拆迁补偿费、征地拆迁工作费、征地不可预见费等。

第三条  阳东区土地储备和城市更新事务中心受区政府委托，统筹和指导全区征地拆迁工作，国家、省、市重点项目征地拆迁按照上级文件要求执行。

第二章 征地拆迁管理

第四条 征地拆迁计划  每年年底或年初，由区土地储备和城市更新事务中心根据成片开发方案、土地储备和供地计划，制订征地拆迁计划，明确征地规模、位置及时序，合理安排资金预算，并报区政府批准实施。

第五条 征地拆迁启动  根据征地拆迁计划及区政府工作部署，区土地储备和城市更新事务中心拟定具体项目或地块征地方案，征求有关部门意见后报区政府审批，区政府批准后由区土地储备和城市更新事务中心与属地镇政府签订征地工作责任书，下达征地任务，明确土地现状调查时间、征地完成时限等有关内容。

区属交通、水利、市政、文化等部门项目用地，由业主单位拟定征地方案，征求区财政局、市自然资源局阳东分局和属地镇政府意见，送区土地储备和城市更新事务中心审核后，报区政府批准实施。

第六条 征地拆迁前期准备工作  区土地储备和城市更新事务中心根据征地拆迁计划及区政府工作部署，对拟征地拆迁地块进行航拍，委托有资质的技术单位制作1：500征地工作底图、正射影像图等前期准备工作。

区属交通、水利、市政、文化等部门项目用地，征地拆迁前期准备工作由业主单位组织实施，或委托区土地储备和城市更新事务中心组织实施。

第七条 征地拆迁职责分工

（一）市自然资源局阳东分局的工作职责

1、指导区土地储备和城市更新事务中心等相关部门做好征地报批工作；

2、负责征地审批组织实施工作；

3、争取并落实用地指标；

4、落实耕地占补平衡；

5、核实并提供被征收地块土地利用现状图（地类）、土地利用总体规划图；

6、拟定留用地安置方案。

（二）区土地储备和城市更新事务中心的工作职责

1、拟定征地计划；

2、拟定征地方案；

3、起草征地预公告（代区政府）；

4、编制征地补偿安置方案及公告；

5、组织召开征地补偿听证会；

6、协助做好征地报批前期相关工作；

7、征地拆迁资金、征地拆迁工作费预结算及拨付工作；

8、指导和督促属地镇政府征地拆迁工作；

9、组织编制征地社会稳定风险评估报告及耕作层剥离再利用方案；

10、涉及征地拆迁其他事项。

（三）属地镇政府的工作职责

1、与区土地储备和城市更新事务中心签订征地工作责任书，保证按期、按质完成区政府的征地工作任务；

2、组织召开被征地村两委会议、村民代表会议和群众大会，做好被征地群众的宣传和解释工作；

3、核定拟征土地的位置、权属、地类、面积以及村民住宅、其他地上附着物和青苗等的权属、种类、数量等情况，开展土地现状调查相关工作；

4、办理征地补偿登记及做好留用地选址工作；

5、与被征地村集休经济组织及群众具体协商征地补偿及安置补助、青苗补偿费、附着物补偿费（含建构筑物补偿费）、迁坟补助费、房屋拆迁补偿费等相关事宜，并签订征地拆迁补偿安置协议，或起草征地补偿安置决定（代区政府）；

6、监管村委会、自然村集体经济组织合理发放各项征地补偿款；

7、及时移交已征的土地，并确保已征土地前期开发的顺利进行；

8、制定并预防征地突发事件处置预案及处理征地信访、诉讼工作；

9、协助办理征地报批及土地收储相关工作；

10、做好征地档案管理工作，落实“一地一档”要求。

（四）区人力资源和社会保障局的工作职责

1、办理征地社会保障审核意见书；

2、具体落实被征地农民养老保障、就业培训等相关工作。

（五）具体项目实施业主单位的工作职责

1、做好征地拆迁前期准备工作；

2、拟定征地方案；

3、协助做好征地报批工作；

4、协助做好征地拆迁相关事务。

区直相关部门根据各自工作职能，协助和配合做好征地有关事务工作。

第八条 征地工作流程

（一）发布征地预公告  在拟征收土地所在的乡（镇）和村、村民小组范围内发布，预公告时间不少于十个工作日。

区土地储备和城市更新事务中心负责拟订征地预公告，并报区政府审定，属地镇政府协助区土地储备和城市更新事务中心做好征地预公告张贴工作，并填写张贴人、位置记录表及拍照保存。

（二）启动土地现状调查  发布征地预公告后，属地镇政府组织村委会、被征地农村集体经济组织、土地承包户和相关权利人，对拟征土地的位置、权属、地类、面积以及村民住宅、其他地上附着物和青苗等的权属、种类、数量等情况进行实地调查，并填写“拟征收土地现状调查表”，由被征地农村集体经济组织、土地承包户和相关权利人共同签字确认。

农村集体经济组织、土地承包户和相关权利人应按规定的时间参与调查、清点、确认工作。对不能直接到场参加的，应当提供书面授权委托书，委托他人代理。对不能直接到场且未委托他人代理、经通知仍不到场参加的，由调查人员现场调查、清点后，在“拟征收土地现状调查表”中载明情况并共同签字确认；确有必要的，可以聘请公证机构进行公证；调查结束后，由属地镇政府将土地现状调查结果书面通知农村集体经济组织，并在村、组内公告不少于5个工作日。征收乡(镇）农民集体所有土地的，调查工作由乡（镇）人民政府和相关权利人参与；涉及公告的，在乡（镇）人民政府所在地公告。属地镇政府负责做好土地现状调查结果公告张贴工作，并填写张贴人、位置记录表及拍照保存。

土地现状调查完成后，属地镇将调查结果报区土地征收专责小组，由专责小组现场核查后，组织测算征地总成本，并编制征地拆迁补偿费用概算。

区土地征收专责小组由属地镇政府、区土地储备和城市更新事务中心、市自然资源局阳东分局、区财政局等相关负责人员组成。

（三）进行社会稳定风险评估  区土地储备和城市更新事务中心结合土地现状调查情况，按照国家有关规定开展征地社会稳定风险评估工作，属地镇政府协助做好调查问卷等相关工作，形成征地社会稳定风险评估报告，呈报区政府批复后，将有关情况告知属地镇政府，做好征地风险防范措施和处置预案。

（四）编制征地补偿安置方案

区土地储备和城市更新事务中心牵头组织市自然资源局阳东分局、财政、人力资源和社会保障等有关部门，拟订征地补偿安置方案及公告，并报区政府审定；发布征地补偿安置方案公告后，如多数被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的，由区土地储备和城市更新事务中心组织听证并修改完善方案。

属地镇政府协助做好征地补偿安置方案公告张贴工作，并填写张贴人、位置记录表及拍照保存。

（五）征地补偿登记

征地补偿安置方案公告后，属地镇政府负责组织征地补偿登记，被征地的所有权人、使用权人应当在补偿安置公告规定的期限内，持不动产权属证明材料办理征地补偿登记手续，未如期办理征地补偿登记手续的，其补偿内容以前期调查结果为准。

（六）签订征地补偿安置协议

属地镇政府负责根据确定的征地补偿安置方案，与拟征收土地的所有权人、使用权人签订征地补偿安置协议。个别确实难以达成协议的，在申请征收土地报批时如实说明。

土地补偿协议应与被征地村集体经济组织签订，按照土地补偿费主要用于被征地农户的原则，被征地的农村集体经济组织应当将征地补偿费用的收支和分配情况，向本集体经济组织成员公布，接受监督。属地镇政府、农业、民政等部门要加强对农村集体经济组织内部征地补偿费用分配和使用的监督。

地上附着物和青苗等的补偿费用，归其所有权人所有。

（七）申请征收报批

相关前期工作完成后，市自然资源局阳东分局负责组织土地征收报批工作，各相关部门应积极配合做好相关工作，争取用地指标。土地征收经依法批准后，市自然资源局阳东分局要及时将批准文件及征地坐标位置图书面告知区土地储备和城市更新事务中心及属地镇政府。

（八）发布土地征收公告

土地征收申请经依法批准后，市自然资源局阳东分局负责拟订征收土地公告，并呈报区政府审定后发布。属地镇政府协助做好征收土地公告张贴工作，并填写张贴人、位置记录表及拍照保存。

（九）作出征地补偿安置决定

对于个别未签订征地补偿安置协议的，属地镇政府可与被征收人进一步协商，协商不成的，依据征地补偿安置方案、补偿登记结果、当地补偿政策以及其他被征收人签订的补偿协议等内容拟订征地补偿安置决定，并报区政府审定后，作出征地补偿安置决定。

第九条  由于实际征地中，涉及土地、青苗、附着物面积不规则，果园、山地斜面面积难以推算，隐弊工程面积或体积难以核定，以1：500地形图或正射影像图为依据核定，争议较大或无法以1：500地形图或正射影像图核定的，公开选定有资质的测绘机构出具测绘报告。

第十条 征地红线外征地  同一个被征地单位或个人的同一地块的部分土地在征地红线外，面积较小的边角地或夹心地，被征地单位或个人要求一并征收的，由被征地单位或个人提出书面申请并承诺今后征收标准提高后，不再要求补偿差价，可列入征收范围，由属地镇政府将红线外征收土地上图归档管理。

第十一条  属地镇政府及时将已征收土地录入1：500征地工作底图，做到面积界址准确，无争议，并应将征地成果界址坐标图副本及时移交区土地储备和城市更新事务中心，征地成果界址坐标图由属地镇政府与被征地村集体经济组织盖章共同确认。

第十二条  签订征地拆迁补偿协议文本应严格规范，要载明项目名称、征地拆迁补偿面积、位置、坐标、类型、数量、标准等。

第三章  征地拆迁资金管理

第十三条  征地拆迁以地块或项目用地为单位，征地拆迁资金预决算按照以地块或项目用地为核算单位，实行“一地一档”管理；征地拆迁工作费、征地不可预见费与征地拆迁补偿资金实行分账核算，不得相互混用，落实专款专用。

第十四条  原则上采取征地包干形式由属地镇政府具体实施征地，征地包干费用包括土地补偿安置补助费、青苗补偿费、附着物补偿费（含建构筑物补偿费）、迁坟补助费、房屋拆迁补偿费、征地拆迁工作费、征地不可预见费、清表费用等相关费用，其中征地拆迁工作费为10元/平方米，征地不可预见费5元/平方米，清表费用3元/平方米。

- 为保障征地工作顺利开展，做好征地前期及报批工作，按照征地面积3元/平方米落实征地拆迁前期及报批工作费用，由区土地储备和城市更新事务中心统筹使用，该项费用不列入征地包干费用。

为便于征地工作开展，概算编制完成后，可预支概算总额的20%拨付给属地镇政府。剩余部分凭征地补偿清单、征地补偿协议和已征土地界址图向区土地储备和城市更新事务中心申请拨款，拨付超过80%后，剩余20%款项必须提供地块所有的征地补偿清单、征地补偿协议和已征土地界址图后拨付给属地镇政府。

涉及房屋拆迁的，参照《阳江市国有土地上房屋征收与补偿办法》组织实施。

第十五条  协商不一致、规定目录中没有补偿标准或地上建构筑物单个权利主体价值估算超过100万元以上的，应由有资质的评估机构出具评估报告，作为补偿依据；被征收地块有较大面积或大量名贵苗木树种的，根据需要由有资质的专业机构进行林地现状调查，调查结果作为补偿核算依据。

评估机构通过公开摇珠方式确定或由征地单位与被征地单位（个人）协商选定。

- 第十六条  土地补偿安置补助标准按照《阳江市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的公告》（阳府告〔2021〕9号）执行，青苗、地上附着物补偿标准按照《阳江市人民政府关于印发<阳江市市辖区征收（征用）土地青苗及地上附着物补偿规定>的通知》(阳府〔2020〕4号）执行。

- 第十七条  建立个案处理机制  征地红线范围内青苗、地上附着物体量过大，征地包干费用确不足以支付，作为个案处理，另行拟定征地拆迁实施方案呈报区政府审批。

- 第十八条  征地结束后，属地镇政府以地块或项目用地为单位进行征地拆迁资金收支预决算，并将有关情况报区土地储备和城市更新事务中心，以备核算土地收储成本。

- 第四章  征地拆迁费用审批程序

- 第十九条  签订征地责任书和概算编制完成后，由区土地储备和城市更新事务中心向区政府申请征地拆迁资金。

- 区政府批准后，区财政局拨付征地费用到区土地储备和城市更新事务中心账户，由区土地储备和城市更新事务中心按照第十三条规定拨付给属地镇政府，开展征地拆迁补偿工作。

- 第二十条  市政府或省以上驻地方部门、国有企业委托区征地项目，由征地拆迁单位将经费拨入区土地储备和城市更新事务中心，由区土地储备和城市更新事务中心按规定下拨被征地镇(单位）。

- 第五章  附则

- 第二十一条  下达的征地拆迁工作任务完成情况纳入单位绩效考核、年终考核。

- 第二十二条  本细则由阳东区土地储备和城市更新事务中心负责解释。

- 第二十三条  如本细则与国家、省、市出台的文件规定不一致，以国家、省、市出台的文件规定为准。

- 第二十四条  本细则自印发之日起试行，有效期2年，《阳江市阳东区人民政府关于调整阳东区实施征地补偿包干费用的批复》（东府复〔2017〕54号）同时废止。

- 附件：阳东区征地包干费用一览表

| 阳东区征地包干费用一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位: 元/平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区片 编号 | 行政区 | 原征地包干费用 |  |  |  |  | 合计 |  |  | 提升后征地包干费用 |  |  |  |  |  |  | 合计 |
|  |  | 征地补偿相关费用 | 征地工作费 | 征地不可预见费 |  |  |  | 征地补偿相关费用 |  |  | 征地工作费 |  | 征地不可预见费 |  |  |  |  |
| 1 | 东城镇 | 145 | 5 | 5 |  | 155 |  |  | 150 |  |  | 10 |  | 5 |  | 165 |  |
| 2 | 北惯镇、合山镇、东平镇 | 115 | 5 | 5 |  | 125 |  |  | 120 |  |  | 10 |  | 5 |  | 135 |  |
| 2 | 红丰镇、雅韶镇 | 100 | 5 | 5 |  | 110 |  |  | 120 |  |  | 10 |  | 5 |  | 135 |  |
| 3 | 那龙镇、新洲镇、大沟镇、塘坪镇、大八镇 | 95 | 5 | 5 |  | 105 |  |  | 110 |  |  | 10 |  | 5 |  | 125 |  |