林良权、梁小露旧厂房“三旧”

改造方案

根据“三旧”改造专项规划和年度实施计划，我区拟实施林良权、梁小露旧厂房改造，对位于阳江市阳东区雅韶镇五丰村委会芒山（前进工业区第二期）的旧厂房用地进行改造。改造方案如下：

- 一、改造地块基本情况

- （一）总体情况。改造地块位于阳江市阳东区雅韶镇五丰村委会芒山（前进工业区第二期），总用地面积2610.83平方米。需完善历史征地手续面积2610.83平方米。现该地块主要作为仓储流物使用，按照企业发展需要，企业要扩大发展，通过旧厂房拆建扩建改造模式，完善历史用地征收手续，加建厂房扩大企业规模。

- 土地现状情况。改造项目主体地块2610.83平方米。改造地块现状为建设用地825.011平方米，旱地1785.819平方米，为五丰村委会属下的集体土地，2005年1月由原阳东县雅韶镇房地产开发公司征收，2006年5月由林良权、梁小露实际使用，实地在2009年12月31日前已建设使用，并已按规定标图入库。

- 改造项目主体地块用途为工业用地，无合法用地手续，自2006年5月由林良权、梁小露使用，现有建筑面积1256.91平方米，容积率0.48%，主要用于仓储物流仓库，改造涉及的房屋、土地权属清晰。

- 标图入库情况。该改造项目主体地块2610.83平方米土地已标图入库，图斑号为44172311152。2009年12月31日前上盖物基底面积783.25平方米，占改造用地总面积30%。

- 规划情况。改造项目地块2610.83平方米土地符合土地利用总体规划和城镇总体规划，土地利用总体规划为城镇建设用地，城镇总体规划为工业用地；符合“三旧”改造专项规划；已纳入“三旧”改造年度实施计划；已编制控制性详细规划，在详细规划中安排为一类物流仓储用地。

- 二、改造意愿及补偿安置情况

- （一）改造意愿情况。按照法律法规及阳江市阳东区“三旧”改造政策规定，由林良权、梁小露原权利人采用“工改工”方式进行，自行拆建扩建改造。

- （二）补偿安置情况。经阳江市阳东区雅韶镇人民政府和雅韶镇五丰村委会员会证明，项目用地2610.83平方米土地已征收完毕并完全兑现补偿，土地来源清楚，无争议。同时原阳东县国土资源局已按照用地发生时土地管理法律法规落实处罚。

- （三）开展社会稳定风险评估情况。改造地块涉及完善历史征收手续土地2610.83平方米，已按规定开展社会稳定风险评估。根据社会风险评估结果，主要存在政策规划和审批程序风险、项目建设对生态环境影响风险、征地及补偿风险、项目建设管理风险、安全卫生风险，其中，政策规划和审批程序风险的防范或化解措施为前期工作严格按相关部门的有关规定进行，责任主体为林良权、梁小露；项目建设对生态环境影响风险，的防范或化解措施为采取保护措施以及减少扬尘、降噪和减少固体、废弃物的污染，采取施工安全措施，责任主体为项目施工单位，协助主体为林良权、梁小露；征地及补偿风险的的防范或化解措施为积极与村民联系沟通，向他们解答各项用地问题，宣传项目建设意义和政策，对关系到群众切身利益的补偿数据，一丝不苟，反复核对，积极帮助居民解决力所能及的补偿问题，顺利、高效推进工作。项目建设管理风险的的防范或化解措施为制定完善的安全施工管理准则，监理方督促施工安全生产并做好安全防护措施，完善应急预案，制定相关工程质量控制措施。责任主体为项目施工单位，协助主体为林良权、梁小露。安全卫生风险的防范或化解措施为按照有关法法律、法规、技术规范的要求，根据签订的工程承包合同、工程监理合同、其他合同及合同性文件，从开工至竣工的质量、进度、投资及其他方面的目标进行全面控制，坚持“安全第一、预防为、综合治理”的方针。责任主体为项目施工单位，协助主体为林良权、梁小露。

- 三、改造主体及拟改造情况

- 该改造项目属于混合改造类型，拟采取企业自改模式，由原权利人林良权、梁小露作为改造主体。

- 该项目用地拟由林良权、梁小露作为改造主体实施混合改造，其中，实施拆除用地1567.83平方米，拆除建筑面积213平方米；实施保留原有建筑617.15平方米（已做房屋鉴定，鉴定结果为Ⅰ级），新建建筑面积2623.2平方米。改造后用于物流仓储用途，容积率为1.24（具体以规划部门批准的建设方案为准）。改造后预计年产值将达到600万元。

- 四、需办理的规划及用地手续

- 改造项目范围内2610.83平方米土地已编制控制性详细规划。改造项目范围内2610.83平方米用地需办理集体建设用地转为国有建设用地手续。上述用地完善征收手续后，拟采用协议出让方式供地。

- 五、资金筹措

- 项目改造成本为400万元，拟投入改造资金约为220万元，资金来源主要方式为自有资金。

- 六、开发时序

- 项目开发周期为2年，拟作为一期开发。自改造项目批准之日起1年内申请办理供地手续，在完成用地手续后1年内完成项目改造工作。

- 七、实施监管

- 区人民政府委托阳江市自然资源局阳东分局在项目实施方案批复之日起三个月内，与改造主体林良权、梁小露签订改造监管协议，将其作为土地出让合同附件，严格按照监管协议约定条款实施改造。