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	实事项目
	分管区领导
	牵头单位
	配合单位
	工作任务
	工作进展情况
	完成情况

	一、强化食品安全监管
	关芬宇
	区市场监管局
	区财政局
有关镇政府
	加强食品质量安全监督管理，完成食品抽检量不少于2600批次；对全区27家农贸市场开展食用农产品快速检测服务，完成快检任务不少于21600批次。
	1.已完成抽检2620批次，其中不合格92批次，不合格率3.51%。
	已完成

	
	
	
	
	
	2.已完成食用农产品快速检测23564批次，合格率为99.54%。处理不合格食品约175公斤。
	已完成

	二、关爱孕产妇、新生儿健康
	赖丽芬
	区卫生健康局
	有关镇政府
	为我区2400名（预测数）孕产妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查。为我区3000名（预测数）新生儿免费提供遗传代谢病、听力障碍、早产儿视网膜筛查。
	1.我区孕产妇2543人。孕产妇免费产前筛查：地中海贫血筛查人数3661人，筛查率143.96%；唐氏综合征筛查人数2881人，筛查率113.29%；严重致死致残结构畸形筛查人数2184人，筛查率85.88%（筛查目标任务为80%以上，已完成省、市的筛查任务）。
2.我区新生儿2556人。新生儿免费筛查：新生儿遗传代谢性疾病（4种）筛查人数2554人，筛查率99.92%（筛查目标任务为98%以上，已完成省、市的筛查任务）；新生儿听力筛查人数2554人，筛查率99.92%（筛查目标任务为95%以上，已完成省、市的筛查任务）；早产儿视网膜筛查人数102人（应检尽检）。
	已完成

	三、完善学校配套设施建设
	赖丽芬
	区教育局
	区财政局
	新建北惯中学、塘坪二中学生饭堂和阳东一职学生宿舍楼。
	新建北惯中学和塘坪二中饭堂、新建阳东一职学生宿舍楼项目已全部建成并投入使用。
	已完成

	四、实施医疗废物焚烧处理扩容工程
	关芬宇
	区城管综合执法局
	北惯镇政府
	在项目原址上动工建设1条焚烧设备生产线，进一步提升阳江市医疗废物处置规模，提高应对突发公共卫生事件能力。
	该项目土建工程于12月26日开工建设，主要为设备基础施工及污水池施工；同时，已于12月29日完成设备采购开标等工作。
	已完成

	五、推进危旧桥梁改造
	雷振杰
	区交通运输局
区公路事务中心
	区财政局
有关镇政府
	实施5座公路危旧桥梁改造。
	华洞拱桥、西街桥等5座桥已完成改造任务。
	已完成

	六、实施镇区垃圾处理设施建设
	雷振杰
	区住房城乡建设局
	区财政局
东平、合山、大八镇政府
	动工建设东平、合山、大八等镇垃圾中转站。
	东平、合山、大八镇垃圾中转站均已进场施工，正在做基础工程。
	已完成

	七、完善农村生活污水处理设施建设
	李南轼
	区农业农村局
	区财政局
有关镇政府
	完成30条自然村农村生活污水治理任务，提升农村生活污水治理能力。
	30条自然村农村生活污水治理任务已全部完成。
	已完成

	八、开展“救在身边”救护工作
	赖丽芬
	区红十字会
	区财政局
有关镇政府
	在辖区内公共场所配置自动体外除颤器（AED），实现乡镇自动体外除颤器（AED）全覆盖。深入开展应急救护普及工作，提升公众参与现场救护和自救互救能力，全区应急救护培训持证人员新增2000人，普及应急救护知识10000人次。
	1.阳东区内11个乡镇和城区8个社区均已配置自动体外除颤器（AED），新增23台。目前，全区已配置43台AED。
2.已开展52期应急救护公益培训班，新增持证救护员2504人；持续利用微信公众号和线下宣传活动向群众普及应急救护知识，共普及约15560人次。
	已完成

	九、实施镇村供水管网提升工程
	李南轼
	区水务局
	区财政局
大沟镇政府
	启动镇、村自来水管网提升工程，动工建设大沟镇农村供水管道改造提升项目。
	该工程实施范围覆盖大沟镇西庆村至东福村等村沿线管网，目前已完成供水管道铺设和路面恢复工作，并于11月通水。
	已完成

	十、完善供电设施建设
	何耀敏
	阳东供电局
	区自然资源局
那龙、红丰镇政府
	完成500千伏阳东开关站项目建设；动工建设110千伏红丰输变电工程。
	阳东开关站已建成投产。
	已完成

	
	
	
	
	
	红丰变电站正在开展电气设备调试和验收工作。
	已完成
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